**工作确认单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 厦门兴才职业技术学院智慧校园软件系统开发 | 项目经理 | 李明林 |
| 客户名称 | 厦门兴才职业技术学院 |
| 时间范围 | 2019-11-18至2019-11-24 |
| 序号 | 工作内容 | 提出时间 | 提出人 | 任务性质 | 完成时间 | 完成状态 |
| 1 | 扩招学生学号处理，教学班级人数更新，账号权限分配；教务合班数超过系统限制问题处理 | 2019-11-18 | 陈蓉 | 维护 | 2019-11-18 | 已完成 |
| 2 | 新开正式库（资产）、迁移共享视图数据、配置换原学校门户替本的资产管理系统数据源及链接 | 2019-11-18 | 吴珊珊 | 其他、维护 | 2019-11-22 | 已完成 |
| 3 | 学生评教数据（按班级），配置二级学院书记、辅导员可查看导出 | 2019-11-19 | 颜慧琪 | 维护 | 2019-11-19 | 已完成 |
| 4 | 学生教学信息员加按班级统计提交次数统计 | 2019-11-19 | 郑伶俐 | 维护 | 2019-11-20 | 已完成 |
| 5 | 退学流程报表调整、刘荣锋老师兼任经贸学院院长、对应系统权限调整 | 2019-11-19 | 王纳共 | 维护 | 2019-11-19 | 已完成 |
| 6 | 国科对接学工天财数据，协商并提供数据接口及文档 | 2019-11-19 |  | 其他 | 2019-11-19 | 已完成 |
| 7 | 学籍预警菜单加为及格学生名单导出功能（按学生 和全校） | 2019-11-21 | 陈承毅 | 维护 | 2019-11-21 | 已完成 |
| 8 | 人事系统职称评定功能测试、计划上线 |  |  | 维护、开发 | 2019-11-24 | 测试中 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 客户确认 |
| 意见： 签字： 日期： |

1. **下周工作计划：**
2. 人事系统按计划实施
3. 教务处系统自动安排补考功能
4. 人事系统职称评定功能上线