**工作确认单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 厦门兴才职业技术学院智慧校园软件系统开发 | 项目经理 | 李明林 |
| 客户名称 | 厦门兴才职业技术学院 |
| 时间范围 | 2019-12-02至2019-12-08 |
| 序号 | 工作内容 | 提出时间 | 提出人 | 任务性质 | 完成时间 | 完成状态 |
| 1 | 顶岗实习加学生阶段总结流程；系统自动计算顶岗实习阶段成绩并同步到教务成绩库 | 2019-11-25 | 彭山雨 | 开发 | 2019-12-03 | 已完成 |
| 2 | 人事专业技术职务数据处理进系统；人事专业技术职务报表统计； | 2019-11-29 | 人事处 | 开放，维护 | 2019-12-04 | 已完成 |
| 3 | 学生免修免考申请流程制作（学生统计申请—>现任课老师审批—>辅导员审批—>开课学院审批—>教务处审批—>自动更新成绩。辅导员、任课老师，二级学院、教务处能汇总查看处理过的流程 | 2019-11-29 | 王纳共 | 维护、开发 | 2019-12-06 | 已完成 |
| 4 | 删除数据库资产的正式库，将测试库的表结构和数据生成到一个新的用户下 | 2019-12-05 | 吴珊珊 | 其他 | 2019-12-05 | 已完成 |
| 5 | 顶岗实习各类图形统计报表开放制作 | 2019-11-29 | 彭山雨 | 开发 |  | 开发中 |
| 客户确认 |
| 意见： 签字： 日期： |

1. **下周工作计划：**
2. 顶岗实习各类统计报表制作（图形报表）；
3. 人事结合现有数据，统计教职工信息（图形报表）